SIGBEF

Sistema Integrado de Gestão de Biblioteca do CEFE

Documento de Requisitos do Projeto

Versão 2.0 — julho de 2026

Atualiza a versão 1.0 (abril de 2026) com o que foi efetivamente construído

# Nota sobre esta versão

A versão 1.0 deste documento, de abril de 2026, era um documento de planejamento: propunha duas pilhas tecnológicas alternativas, listava o aplicativo móvel como fora de escopo e apresentava um cronograma em seis fases. Ela previa o sistema antes de ele existir.

O sistema foi construído e está em produção na biblioteca do CEFE desde 2026, com 2.867 títulos cadastrados. Esta versão 2.0 registra o que existe: a tecnologia efetivamente escolhida, a situação de cada requisito e o que foi entregue além do previsto.

A versão 1.0 permanece no repositório, em docs/SIGBEF_Documento_Requisitos_v1.0_abril2026.docx, como registro do planejamento original.

# 1. Apresentação

O SIGBEF é um sistema de gestão de biblioteca escolar, gratuito e de código aberto (licença MIT), criado para escolas públicas brasileiras. Substitui controles manuais e planilhas por uma plataforma que integra cadastro de acervo, pesquisa, empréstimo, devolução, reserva e autoatendimento.

Ele é composto por três partes: o sistema desktop, que roda no computador da biblioteca e é a fonte da verdade; um aplicativo Android para o aluno; e uma API REST opcional que liga os dois e permite integração com outros sistemas da escola.

## 1.1. Identificação do Projeto

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Nome do Sistema | SIGBEF — Sistema Integrado de Gestão de Biblioteca do CEFE |
| Tipo de Aplicação | Sistema desktop (Python) + aplicativo Android (Kotlin) + API REST |
| Domínio | Gestão Bibliotecária Educacional |
| Instituição | CEFE — Centro Educacional Felinto Elísio, Jardim do Seridó/RN |
| Público-Alvo | Alunos, Bibliotecários, Professores e Administradores |
| Licença | MIT — uso livre e gratuito, inclusive comercial |
| Situação | Em produção no CEFE; duas escolas em processo de adoção |
| Versão do Sistema | 1.6.2 |
| Versão do Documento | 2.0 |
| Data | 26 de julho de 2026 |

# 2. Objetivos

## 2.1. Objetivo Geral

Gerenciar de forma automatizada todo o ciclo de funcionamento da biblioteca escolar — do cadastro do livro à devolução por autoatendimento — usando códigos de barras como mecanismo principal de identificação, sem exigir da escola internet estável, servidor ou mensalidade.

## 2.2. Objetivos Específicos

Todos os sete objetivos específicos da versão 1.0 foram atingidos. Dois ganharam alcance maior do que o previsto:

| Objetivo | Situação |
| --- | --- |
| Cadastro de livros e exemplares com código de barras | Atingido |
| Pesquisa rápida e flexível com filtros | Atingido |
| Controle de disponibilidade em tempo real | Atingido |
| Terminal de autoatendimento | Atingido |
| Gestão de usuários, prazos, multas, histórico e renovações | Atingido — a renovação passou a ser possível também pelo celular do aluno |
| Relatórios gerenciais | Atingido — somou-se um painel de uso do acervo, com gráficos |
| Segurança, integridade e auditoria | Atingido |

# 3. Escopo do Sistema

## 3.1. Dentro do Escopo

Mantido o escopo da versão 1.0 — cadastro, empréstimo, devolução, renovação, reserva, autoatendimento, etiquetas, multas, relatórios e painel administrativo —, com estes acréscimos:

| Acréscimo | Por quê |
| --- | --- |
| Aplicativo Android para o aluno | Estava fora do escopo da v1.0. Entrou porque o aluno precisava consultar o acervo e a própria situação sem depender de ir à biblioteca. |
| API REST (opt-in, desligada por padrão) | Necessária para o aplicativo, e abre caminho para integração com o sistema acadêmico da escola. |
| Fila de espera com aviso por e-mail | A reserva já estava prevista (RF-023); a fila e o aviso automático tornaram-na utilizável no dia a dia. |
| Painel de uso do acervo | Os relatórios em CSV dizem o que aconteceu; o painel ajuda a decidir o que fazer — em especial sobre o acervo que nunca foi emprestado. |
| Sugestões de leitura para o aluno | Aproveita o histórico de empréstimos, em agregado, para aproximar o aluno de livros que ele não encontraria sozinho. |

## 3.2. Fora do Escopo

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Aplicativo móvel | Saiu desta lista: entregue na v1.6.2 (Android). iOS segue fora — exige conta paga de desenvolvedor e Mac para compilar. |
| Integração com plataformas de e-books | Segue fora do escopo. |
| Pagamento online de multas | Segue fora. Multas são registradas no sistema e quitadas presencialmente. |
| Reconhecimento de imagens / OCR de fichas | Segue fora do escopo. |
| Empréstimo e devolução pelo aplicativo | Decisão de produto: exigem o livro na mão, e continuam sendo operação de balcão ou do terminal de autoatendimento. |

# 4. Perfis de Usuários

Mantidos os quatro perfis da versão 1.0: Aluno, Professor, Bibliotecário e Administrador. O que mudou é onde cada um atua.

| Perfil | Onde atua |
| --- | --- |
| Aluno | Desktop (pesquisa e empréstimo), terminal de autoatendimento e aplicativo Android |
| Professor | Mesmas funções do aluno, com prazo e limite maiores (14 dias e 5 exemplares, configuráveis) |
| Bibliotecário | Desktop: acervo, usuários, balcão, fila de espera, painel de uso e relatórios |
| Administrador | Tudo do bibliotecário, mais configurações, integrações, backup e pareamento de celulares |

# 5. Requisitos Funcionais

Situação de cada requisito da versão 1.0, conferida contra o código em 26/07/2026.

| Código | Requisito | Situação | Como foi atendido |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Cadastrar livro | Atendido | Título, múltiplos autores, ISBN, editora, categoria, edição, ano e sinopse. |
| RF-002 | Cadastrar exemplar | Atendido | Código de barras único por exemplar, mais número de tombo do livro físico. |
| RF-003 | Gerar etiqueta de código de barras | Atendido | Code 128 implementado em Python puro; impressão individual ou em massa. |
| RF-004 | Editar/excluir livros | Atendido | Exclusão lógica, com proteção contra perda de histórico de empréstimo. |
| RF-005 | Cadastrar autores e categorias | Atendido | Criados sob demanda no cadastro do livro, sem tela separada. |
| RF-010 | Pesquisar por múltiplos critérios | Atendido | Título, autor, categoria, ISBN e número de tombo. |
| RF-011 | Exibir disponibilidade | Atendido | Total de exemplares e quantos estão livres, em tempo real. |
| RF-012 | Filtros avançados | Atendido | Busca avançada por campo, com filtro de disponibilidade (v1.5.0). |
| RF-013 | Visualizar detalhes | Atendido | Ficha completa com exemplares, status e localização. |
| RF-020 | Realizar empréstimo | Atendido | Balcão e autoatendimento; aceita código de barras ou tombo. |
| RF-021 | Realizar devolução | Atendido | Balcão (inclusive por duplo clique) e autoatendimento. |
| RF-022 | Renovar empréstimo | Atendido | No balcão sem restrição; pelo aplicativo com regras (v1.6.2). |
| RF-023 | Reservar exemplar | Atendido | Fila de espera com promoção automática na devolução (v1.6.0). |
| RF-024 | Calcular multa | Atendido | Valor por dia de atraso, configurável. |
| RF-025 | Bloquear usuário inadimplente | Atendido | Impede novo empréstimo enquanto houver multa em aberto. |
| RF-030 | Autenticar usuário | Atendido | Matrícula e senha, ou leitura do cartão no autoatendimento. |
| RF-031 | Empréstimo autônomo | Atendido | Terminal kiosk. |
| RF-032 | Devolução autônoma | Atendido | Terminal kiosk, com aviso de multa quando houver. |
| RF-033 | Comprovante | Atendido | Tela de confirmação com data prevista de devolução. |
| RF-034 | Interface acessível | Atendido | Botões grandes no kiosk; contraste AA auditado. |
| RF-035 | Tempo limite de sessão | Atendido | 90 segundos, com aviso 15 segundos antes. |
| RF-040 | Cadastrar usuário | Atendido | Nome, matrícula, perfil, série/turma, e-mail e telefone. |
| RF-041 | Definir perfis e permissões | Atendido | Aluno, Professor, Bibliotecário e Administrador. |
| RF-042 | Gerar credencial | Atendido | Cartão impresso com código de barras, e carteirinha digital no app. |
| RF-043 | Histórico do usuário | Atendido | No desktop, no kiosk e no aplicativo. |
| RF-050 | Relatório de acervo | Atendido | Exportação em CSV. |
| RF-051 | Relatório de empréstimos | Atendido | Empréstimos em aberto, com marcação de atraso. |
| RF-052 | Relatório de inadimplência | Não atendido | Não há relatório de usuários com multa em aberto. O bloqueio funciona (RF-025) e a multa aparece na ficha do usuário, mas falta a listagem. |
| RF-053 | Relatório de circulação | Atendido | Top 50 mais emprestados, e o painel Uso do acervo (v1.6.2). |
| RF-054 | Exportação | Atendido | CSV em todos os relatórios, com proteção contra fórmula maliciosa. |

# 6. Requisitos Não-Funcionais

| Código | Requisito | Situação | Como foi atendido |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Desempenho | Atendido | Busca instantânea em acervo de 2.867 títulos (CEFE), com índices no SQLite. |
| RNF-02 | Disponibilidade | Atendido | Funciona 100% offline. O aplicativo mantém cache local para uso fora da escola. |
| RNF-03 | Usabilidade | Atendido | Validado em uso real na biblioteca do CEFE desde 2026. |
| RNF-04 | Segurança | Atendido | PBKDF2-HMAC-SHA256, 200 mil iterações, sal aleatório. Bloqueio por tentativas. Token do aplicativo guardado apenas como hash. |
| RNF-05 | Auditoria | Atendido | Registro de operação, autor e data em tabela própria. |
| RNF-06 | Backup | Atendido | Backup manual em um clique; cópia do arquivo SQLite basta. |
| RNF-07 | Compatibilidade | Atendido | Windows, Linux e macOS; aplicativo a partir do Android 7. |
| RNF-08 | Manutenibilidade | Atendido | Camadas separadas e 338 testes automatizados no desktop, 17 no aplicativo. |
| RNF-09 | Acessibilidade | Parcial | Contraste AA auditado, foco visível e navegação por teclado. Falta leitor de tela e revisão completa de WCAG. |
| RNF-10 | Internacionalização | Não atendido | A interface é só em português. As strings não estão extraídas para catálogo de tradução; nenhuma escola pediu outro idioma até agora. |

## 6.1. Requisitos em aberto

Dois requisitos da versão 1.0 não foram atendidos, e é melhor registrá-los do que deixá-los como promessa silenciosa:

RF-052 — Relatório de inadimplência. O sistema bloqueia o usuário com multa em aberto (RF-025) e mostra a multa na ficha dele, mas não existe uma listagem dos inadimplentes para exportar. É um acréscimo pequeno aos relatórios já existentes.

RNF-10 — Internacionalização. A interface está só em português, com as strings escritas direto no código. Nenhuma escola pediu outro idioma até agora, e extrair tudo para catálogo de tradução é trabalho considerável sem demanda real.

# 7. Tecnologias

A versão 1.0 propunha duas pilhas alternativas — Python ou Java. Escolheu-se Python, mas com decisões diferentes das propostas naquele documento, todas pela mesma razão: reduzir a zero as dependências que a escola precisa instalar.

## 7.1. Sistema desktop

| Camada | Proposto na v1.0 | Implementado | Por quê |
| --- | --- | --- | --- |
| Linguagem | Python 3.11+ | Python 3.10+ | Compatível com máquinas mais antigas das escolas |
| Interface | PyQt6 ou Tkinter + ttkbootstrap | Tkinter/ttk puro | PyQt6 exige instalação e tem licença restritiva; ttkbootstrap é dependência a mais |
| Banco | SQLite ou PostgreSQL | SQLite (modo WAL) | PostgreSQL exigiria servidor, que a escola não tem nem sabe manter |
| ORM | SQLAlchemy | SQL direto, camada própria | Uma dependência a menos; as consultas são simples |
| Código de barras | python-barcode + pyzbar | Code 128 escrito à mão | Elimina duas dependências; o leitor físico do balcão faz a leitura |
| QR code | — | Escrito à mão | Pareamento do celular, sem dependência |
| Relatórios | ReportLab (PDF) + pandas | CSV pela stdlib | A escola abre no Excel; PDF e pandas não se justificavam |
| Gráficos | — | Canvas do Tkinter | Evita matplotlib (~30 MB no instalador) |
| Empacotamento | PyInstaller | PyInstaller + Inno Setup | Instalador com atalhos |

O resultado é que o sistema roda com a biblioteca padrão do Python, sem instalar nada além dele. Numa escola pública, cada dependência é um problema a mais no dia da instalação.

## 7.2. Aplicativo Android

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Linguagem | Kotlin |
| Interface | Jetpack Compose (Material 3) |
| Arquitetura | MVVM com StateFlow |
| Cache local | Room |
| Rede | Retrofit + Moshi + OkHttp |
| Leitura de QR | CameraX + ML Kit embarcado (não depende do Google Play Services) |
| Versão mínima | Android 7 (minSdk 24) |
| Distribuição | APK entregue pela escola, fora da loja |

## 7.3. API REST

Implementada com o módulo http.server da biblioteca padrão. Desligada por padrão: com ela inativa, o SIGBEF não abre porta nenhuma e segue 100% offline. O acervo é somente leitura pela rede; as únicas gravações são as do próprio aluno logado — reservar, cancelar a reserva e renovar.

# 8. Arquitetura

Camadas separadas, com a interface nunca executando SQL diretamente:

| Camada | Módulos | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Apresentação | ui_login, ui_painel, ui_dialogos, ui_selfservice, ui_setup, ui_graficos, ui_tema | Telas, diálogos e tema visual |
| Negócio | servicos, reservas, auth, notificacoes, isbn_lookup | Regras de empréstimo, multa, fila de espera e autenticação |
| Persistência | database | Esquema, conexões e migrações |
| Integração | api | API REST opcional |
| Utilitários | barcode_util, qr_util, formato, icones | Code 128, QR e formatação BR |

O aplicativo Android espelha essa separação: camada de dados (Room + Retrofit), modelos de domínio e interface em Compose. O desktop continua sendo a fonte da verdade — o aplicativo é um cliente.

# 9. Qualidade e testes

O sistema tem 338 testes automatizados no desktop e 17 no aplicativo, executados contra banco temporário que nunca toca os dados reais. A regra do projeto é que correção de defeito entra acompanhada do teste que a trava.

Os testes cobrem as regras de negócio (empréstimo, multa, fila de espera, renovação), a API (incluindo o isolamento entre alunos), a importação de acervo e os utilitários escritos à mão — o Code 128 e o QR code são validados por decodificação, não por comparação de imagem.

# 10. Situação atual e próximos passos

O SIGBEF está em produção na biblioteca do CEFE, com 2.867 títulos cadastrados. Duas escolas da rede estadual manifestaram interesse em adotá-lo após apresentação no Colóquio de Iniciação Científica da Educação Profissional e Tecnológica (SUEP/SEEC-RN).

Próximos passos previstos:

| Item | Situação |
| --- | --- |
| Relatório de inadimplência (RF-052) | A implementar |
| Camada de engajamento de leitura no aplicativo | Entregue na v1.6.2 |
| Assinatura e distribuição do APK | Depende da geração da chave |
| Classificação CDD/CDU e etiqueta de lombada | Avaliação futura |
| Exportação em MARC21 | Avaliação futura, para migração a sistema profissional |
| Suporte a múltiplas unidades na mesma instalação | Avaliação futura |

# 11. Considerações finais

Este documento deixou de ser um plano e passou a ser um registro. A versão 1.0 previa; esta descreve.

Duas decisões atravessam todo o projeto e explicam boa parte das escolhas técnicas registradas aqui. A primeira é que o sistema precisa funcionar sem internet, porque a escola para a qual ele foi feito não tem internet confiável. A segunda é que ele não pode exigir instalação de dependências, porque não há técnico de TI na escola para resolver quando algo falha. É por isso que o código de barras, o QR code e os gráficos foram escritos à mão em vez de importados de bibliotecas prontas.

Como recomendava a versão 1.0, o documento segue sendo um artefato vivo: requisitos novos e mudanças de escopo devem ser registrados em versões seguintes.

— Fim do Documento —